Приложение к постановлению

от 28.03.2019 № 756

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель |  | Год |  | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  | 2019 | 2023 | - | - |
| 1.1 | Реконструкция участков теплотрасс | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2019 | 2023 | Снижение энергетической эффективности и надежности систем теплоснабжения | Доля реконструированных с использованием энергосберегающих технологий тепловых сетей по отношению к общей протяженности сетей теплоснабжения |
| 1.2 | Реконструкция сетей уличного освещения, в том числе проектные работы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2019 | 2023 | Снижение уровня эстетики города | Доля реконструированных с использованием энергосберегающих технологий сетей по отношению к общей протяженности сетей уличного освещения |
| 1.3 | Содержание, текущий, капитальный ремонт объектов уличного освещения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2019 | 2023 | Снижение уровня эстетики города | Экономия электрической энергии (уличное освещение, электроснабжение светофоров) в натуральном выражении |
| 1.4 | Электроснабжение светофорных объектов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2019 | 2023 | Неисполнение норм действующего законодательства | Экономия электрической энергии (уличное освещение, электроснабжение светофоров) в натуральном выражении |
| 1.5 | Газоснабжение мемориала «Памяти павших» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2019 | 2023 | Снижение уровня эстетики города | Объемы потребления природного газа в натуральном выражении |
| 1.6 | Актуализация схемы теплоснабжения города Кириши | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2019 | 2019 | Неисполнение норм действующего законодательства; снижение энергетической эффективности и надежности систем теплоснабжения | - |
| 1.7 | Установка и замена приборов учета | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района |  | 2019 | 2023 | Неисполнение норм действующего законодательства; снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Доля жилых помещений муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета |
| 2 | Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение» |  |  | 2019 | 2023 | - | - |
| 2.1 | Реконструкция сетей хозяйственно-фекальной канализации |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2019 | 2023 | Снижение надежности и качества предоставления коммунальных услуг | Количество аварий на сетях хозяйственно-фекальной канализации |
| 2.2 | Содержание и текущий ремонт сети ливневой канализации |  | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2019 | 2023 | Несоблюдение установленных требований СанПин | Доля сетей ливневой канализации, содержащихся в нормативном состоянии, по отношению к общей протяженности сетей ливневой канализации |