Приложение № 1

к постановлению от 29.03.2018 № 699

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | Год |  | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| - Подпрограмма «Организация благоустройства территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание благоустроенных городских территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | Ухудшение санитарного и экологического состояния города | Доля благоустроенных территорий, содержащихся в нормативном состоянии |
| 1.2 | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | Ухудшение санитарного и экологического состояния города | Количество твердых коммунальных отходов, вывозимых с несанкционированных свалок, на 1 000 человек населения |
| 1.3 | Благоустройство парков и скверов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, отдел архитектуры администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | Снижение уровня эстетики города | Доля благоустроенных парков и скверов |
| 1.4 | Благоустройство и оформление улиц и дорог | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | Снижение уровня эстетики города | - |
| 1.5 | Обустройство детских площадок | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | Снижение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | Количество обустроенных детских площадок |
| 1.6 | Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | Несоблюдение норм действующего законодательства. Несоблюдение установленных требований СанПин. | - |
| 1.7 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | Ухудшение санитарного и экологического состояния города | Доля благоустроенных территорий, содержащихся в нормативном состоянии |
| 1.8 | Приобретение коммунальной техники | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | Снижение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | Доля благоустроенных территорий, содержащихся в нормативном состоянии |
| - Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Благоустройство дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района. Отдел архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | Отсутствие возможности реализации комплексных мероприятий по созданию благоустроенных дворовых территорий для жителей многоквартирных домов | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий |
| 2.2 | Благоустройство общественных территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района. Отдел архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | Отсутствие благоустроенных мест массового отдыха населения на территории муниципального образования | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий |
| 9 | Предоставление гранта победителю архитектурно-художественного конкурса на лучший эскизный проект | Отдел архитектуры администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | Снижение уровня эстетики города | Количество предоставленных грантов победителю архитектурно-художественного конкурса на лучший эскизный проект |

Приложение № 2

к постановлению от 29.03.2018 № 699

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (2017 год) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Доля благоустроенных территорий, содержащихся в нормативном состоянии (с нарастающим итогом) | % | 95,6 | 95,7 | 95,75 | 95,75 | 95,75 | 95,8 |
| 2 | Количество твердых коммунальных отходов, вывозимых с несанкционированных свалок, на 1 000 человек населения | м3 | 22,12 | 22,12 | 19,23 | 19,23 | 18,26 | 18,26 |
| 3 | Доля благоустроенных парков и скверов (с нарастающим итогом) | % | 43,7 | 47,7 | 52,0 | 56,0 | 56,1 | 56,5 |
| 4 | Количество обустроенных детских площадок | Ед. | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий (с нарастающим итогом) | Ед. | 11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 44 |
| 6 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий (с нарастающим итогом) | Ед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Количество предоставленных грантов победителю архитектурно-художественного конкурса на лучший эскизный проект | Ед. | 0 | 1 | - | - | - | - |

Приложение № 3

к постановлению 29.03.2018 № 699

План реализации муниципальной программы "Благоустройство Киришского городского поселения"

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | срок реализации |  | годы реализации | планируемые объемы финансирования (тыс руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | начало реализации | конец реализации |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | бюджет Киришского городского поселения | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа "Благоустройство Киришского городского поселения" |  | 2018 | 2022 | 2018 | 152 039,65 | 0,00 | 0,00 | 105 874,85 | 46 164,80 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 160 991,89 | 0,00 | 0,00 | 160 991,89 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 173 225,37 | 0,00 | 0,00 | 173 225,37 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 157 379,77 | 0,00 | 0,00 | 157 379,77 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 160 176,28 | 0,00 | 0,00 | 160 176,28 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 803 812,96 | 0,00 | 0,00 | 757 648,16 | 46 164,80 |
| 1 | Подпрограмма "Организация благоустройства территории" |  | 2018 | 2022 | 2018 | 103 364,50 | 0,00 | 0,00 | 103 364,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 104 991,89 | 0,00 | 0,00 | 104 991,89 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 103 225,37 | 0,00 | 0,00 | 103 225,37 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 107 379,77 | 0,00 | 0,00 | 107 379,77 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 110 176,28 | 0,00 | 0,00 | 110 176,28 | 0,00 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 529 137,81 | 0,00 | 0,00 | 529 137,81 | 0,00 |
| 1.1. | Содержание благоустроенных городских территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 58 817,14 | 0,00 | 0,00 | 58817,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 55218,27 | 0,00 | 0,00 | 55218,27 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 57430,31 | 0,00 | 0,00 | 57430,31 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 59727,53 | 0,00 | 0,00 | 59727,53 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 62116,64 | 0,00 | 0,00 | 62116,64 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 293 309,89 | 0,00 | 0,00 | 293 309,89 | 0,00 |
| 1.2. | Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 1 481,23 | 0,00 | 0,00 | 1 481,23 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1 540,48 | 0,00 | 0,00 | 1 540,48 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1 602,10 | 0,00 | 0,00 | 1 602,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 1 666,18 | 0,00 | 0,00 | 1 666,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1 732,83 | 0,00 | 0,00 | 1 732,83 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 8 022,82 | 0,00 | 0,00 | 8 022,82 | 0,00 |
| 1.3. | Благоустройство парков и скверов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района,отдел архитектуры администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 11 676,91 | 0,00 | 0,00 | 11 676,91 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 7 526,41 | 0,00 | 0,00 | 7 526,41 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1 915,11 | 0,00 | 0,00 | 1 915,11 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2 074,26 | 0,00 | 0,00 | 2 074,26 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 715,70 | 0,00 | 0,00 | 715,70 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 23 908,39 | 0,00 | 0,00 | 23 908,39 | 0,00 |
| 1.4. | Благоустройство и оформление улиц и дорог | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района, Комитет по культуре, делам молодежи и спорту администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 4 653,93 | 0,00 | 0,00 | 4 653,93 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 970,30 | 0,00 | 0,00 | 970,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1 009,11 | 0,00 | 0,00 | 1 009,11 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 1 049,47 | 0,00 | 0,00 | 1 049,47 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1 091,45 | 0,00 | 0,00 | 1 091,45 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 8774,26 | 0,00 | 0,00 | 8774,26 | 0,00 |
| 1.5. | Обустройство детских площадок | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 4 031,99 | 0,00 | 0,00 | 4 031,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 1 428,94 | 0,00 | 0,00 | 1 428,94 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 1 428,94 | 0,00 | 0,00 | 1 428,94 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 1 428,94 | 0,00 | 0,00 | 1 428,94 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1 428,94 | 0,00 | 0,00 | 1 428,94 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 9 747,75 | 0,00 | 0,00 | 9 747,75 | 0,00 |
| 1.6. | Организация ритуальных услуг и содержания городских кладбищ | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 18 799,91* | 0,00 | 0,00 | 18 799,91* | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 37 977,58 | 0,00 | 0,00 | 37 977,58 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 39 496,69 | 0,00 | 0,00 | 39 496,69 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 41 076,56 | 0,00 | 0,00 | 41 076,56 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 42 719,62 | 0,00 | 0,00 | 42 719,62 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 180 053,73 | 0,00 | 0,00 | 180 053,73 | 0,00 |
| 1.7 | Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 317,22 | 0,00 | 0,00 | 317,22 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 329,91 | 0,00 | 0,00 | 329,91 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 343,11 | 0,00 | 0,00 | 343,11 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 356,83 | 0,00 | 0,00 | 356,83 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 371,10 | 0,00 | 0,00 | 371,10 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 1 718,17 | 0,00 | 0,00 | 1718,17 | 0,00 |
| 1.8 | Приобретение коммунальной техники | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 3 602,80 | 0,00 | 0,00 | 3 602,80 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 3 602,80 | 0,00 | 0,00 | 3 602,80 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |  | 2018 | 2022 | 2018 | 48 675,15 | 0,00 | 0,00 | 2 510,35 | 46 164,80 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по подпрограмме |  |  |  |  | 274 675,15 | 0,00 | 0,00 | 228 510,35 | 46 164,80 |
| 2.1. | Благоустройство дворовых территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района отдел архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 25 705,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 705,75 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 165 705,75 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 25 705,75 |
| 2.2. | Благоустройство общественных территорий | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района отдел архитектуры администрации Киришского муниципального района; комитет по местному самоуправлению, межнациональным отношениям и организационной работе администрации Киришского муниципального района; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2022 | 2018 | 22 969,40 | 0,00 | 0,00 | 2 510,35 | 20 459,05 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 108 969,40 | 0,00 | 0,00 | 88 510,35 | 20 459,05 |

*- в том числе 16,63 тыс. руб. – объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2017 года (не учитывается              в общем объеме финансирования муниципальной программы)