Приложение

к постановлению от 29.10.2015 № 2302

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | Установка АИТП | МУ «КЦСОН" Комитет по образованию Киришского МР | 2015 | 2016 | Неисполнение норм действующего законодательства. Не осуществляется приборный учет тепловой энергии и ее экономия | Осуществление приборного учета теплоэнергии. Экономия теплоэнергии за счет автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погодных условий |
| 2 | Реконструкция ТП в АИТП | Комитет по образованию Киришского МР | 2016 | 2018 | Неисполнение норм действующего законодательства. Не осуществляется приборный учет тепловой энергии и ее экономия | Экономия тепловой энергии за счет автоматического регулирования подачи тепла в зависимости от погодных условий |
| 3 | Реконструкция системы освещения | МАУК «Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района" Комитет по образованию Киришского МР | 2016 | 2020 | Неисполнение норм действующего законодательства. Не осуществляется экономия электрической энергии | Экономия электроэнергии в результате сокращения энергопотребления в сетях освещения |
| 4 | Замена ламп на энергосберегающие |  | 2016 | 2020 | Неисполнение норм действующего законодательства. Не осуществляется экономия электрической энергии | Экономия электроэнергии в результате уменьшения энергопотребления и увеличения срока эксплуатации ламп |
| 5 | Замена окон на современные «стеклопакеты» | МАУК «Межпоселенческая районная библиотека Киришского муниципального района", Комитет по образованию Киришского МР | 2015 | 2020 | Неисполнение норм действующего законодательства. Не осуществляется экономия (сохранение) тепловой энергии | Соблюдение температурных норм воздуха в помещении. Снижение потерь тепла и создание комфортных условий в помещении |
| 6 | Реконструкция системы отопления зданий муниципальных учреждений. | Комитет по образованию Киришского МР | 2016 | 2020 | Неисполнение норм действующего законодательства. Нарушение температурных норм (КоАП РФ ст.6.3) | Соблюдение температурных норм воздуха в помещении. Экономия тепловой энергии за счет улучшения тепловых характеристик системы отопления |
| 7 | Ремонт сетей электроснабжения | Комитет по образованию Киришского МР | 2016 | 2016 | Неисполнение норм действующего законодательства. Повышенная пожароопасность из-за ветхой электропроводки в здании. | Увеличение мощности электрических сетей. Уменьшение числа отключений электро-приборов. Снижение пожароопасности. Применение офисной и бытовой техники с классом энергоэффективности А+ или А++ |

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (2014 год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Мероприятие: Установка АИТП и ТП | шт. | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор): Доля муниципальных учреждений, оборудованных приборами учета тепловой энергии | % | 93,2 | 96,6 | 100 | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятие: Реконструкция ТП в АИТП | шт. | 0 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | Показатель (индикатор): Сокращение удельных показателей энергопотребления за счет автоматического регулирования подачи тепла под погодные условия | % | 0 |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 |  |  |
| 3 | Мероприятие: Реконструкция системы освещения | шт. | 0 |  | 136 | 279 | 302 | 319 | 477 |
|  | Показатель (индикатор): Сокращение удельных показателей энергопотребления электроэнергии в результате замены светильников на светодиодные (энергоэкономичные) | % | 0 |  | -1,1 | -3,4 | -5,9 | -8,6 | -12,5 |
| 4 | Мероприятие: Замена ламп на энергосберегающие | шт. | 0 |  | 1 634 | 901 | 985 | 2 242 | 2 354 |
|  | Показатель (индикатор): Сокращение удельных показателей энергопотребления электроэнергии за счет замены ламп на энергосберегающие | % |  |  | -2,5 | -3,9 | -5,4 | -8,9 | -12,5 |
| 5 | Мероприятие: Замена окон на современные «стеклопакеты» | шт. | 0 | 4 | 4 | 30 | 44 | 81 | 64 |
|  | Показатель (индикатор): Сокращение тепловых потерь через окна в результате замены их на современные «стеклопакеты» | % |  | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| 6 | Мероприятие: Реконструкция системы теплоснабжения зданий муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Замена 640 м труб отопительной системы в здании МОУ «КСОШ № 3» | м | 0 |  | 40 | 140 | 80 | 140 | 240 |
| 6.2 | Замена 290 радиаторов отопительной системы в здании МОУ «КСОШ № 3» | шт. | 0 |  | 18 | 55 | 18 | 64 | 135 |
|  | Показатель (индикатор): Снижение тепловых потерь за счет улучшения теплоотдачи новой системы отопления в здании МОУ «КСОШ № 3» | % |  |  | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 7 | Мероприятие: Ремонт сетей электроснабжения | м |  |  | 250,0 |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор): Сокращение удельных показателей количества отключений электроприборов, после проведения электромонтажных работ в здании МОУ «КСОШ № 3» | % | 0 |  | -30 | - | - | - | - |

Таблица 3

Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя (индикатора)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Определение показателя1 | Времен-ные характе-ристики2 | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения3 | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности 4 | Субъект (объект) наблюдения5 | Охват совокуп-ности6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля муниципальных учреждений, оборудованных приборами учета тепловой энергии | % | Показывает долю муниципальных организаций, оборудованных приборами учета тепловой энергии | Показатель за период | P = Pпу / Pо*100 | Pо – число муниципальных организаций, всего. Pпу – число муниципальных организаций с приборами учета тепловой энергии. | Администра-тивная информация, финансовая отчетность | Муниципальные организации района, ответственные исполнители муниципальной программы | Выборочное наблюдение |
| 2 | Сокращение удельных показателей энергопотребления за счет автоматического регулирования подачи тепла под погодные условия | % | Показывает, на сколько сократилось энергопотребление за счет установки АИТП или реконструкции ТП в АИТП с погод-ным регулированием подачи тепла | Показатель за период | Э = (Эбп – Эоп) * 100 Эбп | Эбп – потребленная энергия базового периода, Эоп – потребленная энергия отчетного периода | Администра-тивная информация, финансовая отчетность | Муниципальные образовательные организации, ответственные исполнители муниципальной программы | Выборочное наблюдение |
| 3 | Снижение затрат на электроэнергию за счет снижения ее потребления | % | Показывает экономию потребления электроэнергии после замены системы освещения и(или) установки энергосберегающих ламп | Показатель за период | P = n*12,5*100 m*100 | n – количество новых ламп(светильников), шт. 12,5 – среднее потребление электроэнергии одной энергосберегающей лампой (светильником), Вт m – общее число ламп (светильников), подлежащих замене, шт. 100 - потребление электро-энергии одной лампой нака-ливания (светильником), Вт | Администра-тивная информация, финансовая отчетность | Муниципальные образовательные организации, ответственные исполнители муниципальной программы | Выборочное наблюдение |
| 4 | Сокращение теплопотерь через окна в результате замены их на современные «стеклопакеты» | % | Показывает снижение теплопотерь за счет улучшения тепловых характеристик современных «стеклопакетов» по сравнению с окнами старого образца | Показатель за период | Q = P1+…+PnPо *0,4 | Р1, Pn – число установленных окон, шт. Ро – число окон, подлежащих замене, шт. 0,4 % - снижение теплопотерь через окна после установки новых | Администра-тивная информация, финансовая отчетность | Муниципальные организации района, ответственные исполнители муниципальной программы | Выборочное наблюдение |
| 5 | Снижение тепло-потерь за счет улучшения тепло-отдачи новой системы отопления в здании МОУ «КСОШ № 3» | % | Показывает снижение потерь тепловой энергии за счет улучшения тепловых характеристик новой системы отопления | Показатель за период | W = (W1 + …+Wn) *0.2 Wо | W1, Wn - количество замененных радиаторов, Wо – общее число радиаторов, подлежащих замене, 0,2 % - увеличение теплоотдачи | Администра-тивная информация, финансовая отчетность | Муниципальные образовательные организации, ответственные исполнители муниципальной программы | Выборочное наблюдение |
| 6 | Снижение количества отключений электроприборов в год | % | Показывает снижение отключений электроприборов в результате проведения ремонта сетей электроснабжения | Показатель за период | H = nm*100 | m – аварийное число отключений электроприборов до замены электропроводки, n - аварийное число отключений электроприборов после замены электропроводки | Администра-тивная информация, финансовая отчетность | Муниципальные образовательные организации, ответственные исполнители муниципальной программы | Выборочное наблюдение |

Таблица 4

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и

инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском районе»

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинград-ской области | Бюджет Киришского муниципаль-ного района | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском районе». | КЖКХ, Комитет по образованию Киришского МР, МАУК "МР библиотека Киришского МР", МУ «КЦСОН Киришского района» | 01.01.2015 | 31.12.2020 | 2015 | 2 935,75 | 0,00 | 0,00 | 2 935,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2016 | 3 141,40 | 0,00 | 0,00 | 3 141,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 3 362,79 | 0,00 | 0,00 | 3 362,79 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 3 798,57 | 0,00 | 0,00 | 3 798,57 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 3 918,12 | 0,00 | 0,00 | 3 918,12 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 4 258,20 | 0,00 | 0,00 | 4 258,20 | 0,00 |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка АИТП | КЖКХ , МУ «КЦСОН", Комитет по образованию Киришского МР | 2015 | 2016 | 2015 | 2 855,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2016 | 567,7 | 0,00 | 0,00 | 567,7 | 0,00 |
| Реконструкция ТП в АИТП | КЖКХ, Комитет по образованию Киришского МР | 2016 | 2018 | 2016 | 1 371,60 | 0,00 | 0,00 | 1 371,60 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 1 480,78 | 0,00 | 0,00 | 1 480,78 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1 555,70 | 0,00 | 0,00 | 1 555,70 | 0,00 |
| Реконструкция системы освещения | КЖКХ, МАУК "МР библиотека Киришского МР", Комитет по образованию Киришского МР | 2016 | 2020 | 2016 | 402,32 | 0,00 | 0,00 | 402,32 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 537,43 | 0,00 | 0,00 | 537,43 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 620,02 | 0,00 | 0,00 | 620,02 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 661,90 | 0,00 | 0,00 | 661,90 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1 077,56 | 0,00 | 0,00 | 1 077,56 | 0,00 |
| Замена ламп на энергосберегающие | КЖКХ, МАУК "МР библиотека Киришского МР", Комитет по образованию Киришского МР | 2016 | 2020 | 2016 | 380,23 | 0,00 | 0,00 | 380,23 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 245,20 | 0,00 | 0,00 | 245,20 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 342,13 | 0,00 | 0,00 | 342,13 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 751,12 | 0,00 | 0,00 | 751,12 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 652,99 | 0,00 | 0,00 | 652,99 | 0,00 |
| Замена старых окон на современные «стеклопакеты» | КЖКХ, МАУК "МР библиотека Киришского МР", Комитет по образованию Киришского МР | 2015 | 2020 | 2015 | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2016 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 700,22 | 0,00 | 0,00 | 700,22 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 1 106,69 | 0,00 | 0,00 | 1 106,69 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 2 034,89 | 0,00 | 0,00 | 2 034,89 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 1 592,73 | 0,00 | 0,00 | 1 592,73 | 0,00 |
| Реконструкция системы отопления зданий муниципальных учреждений | КЖКХ, Комитет по образованию Киришского МР | 2016 | 2020 | 2016 | 117,15 | 0,00 | 0,00 | 117,15 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 399,16 | 0,00 | 0,00 | 399,16 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 174,03 | 0,00 | 0,00 | 174,03 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 470,21 | 0,00 | 0,00 | 470,21 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 934,92 | 0,00 | 0,00 | 934,92 | 0,00 |
| Ремонт сетей электроснабжения | КЖКХ, Комитет по образованию Киришского МР | 2016 | 2016 | 2016 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 |