Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию | Год |  | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | Мероприятие: строительство Мостовой переход 97,2 п/м -Автомобильный подход вне границ 402,98 м -Автомобильный подход в границах д. Бестоголово 284,94 м -Автомобильный подход в границах д. Горятино 322,05 м | МКУ «УПСР» | 2015 | 2015 | Отсутствие транспортного сообщения между населенными пунктами | Ввод в эксплуатацию Мостовой переход 97,2 п/м -Автомобильный подход вне границ 402,98 м -Автомобильный подход в границах д. Бестоголово 284,94 м -Автомобильный подход в границах д. Горятино 322,05 м |
| 2 | Содержание дорог | КЖКХ | 2016 | 2017 | Рост уровня аварийности, уменьшение производительности работы автотранспорта и ухудшение условий движения транспортных потоков | Доля автомобильных дорог общего пользования содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения – 98% |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия (квартал, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство - Мостовой переход 97,2 п/м - Автомобильный подход вне границ 402,98 м - Автомобильный подход в границах д.Бестоголово 284,94 м - Автомобильный подход в границах д.Горятино 322,05 м - Содержание дорог |  |  |  |
|  | Принятие правовых актов в сфере реализации мероприятия не предусмотрено |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и их значениях

| N п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Базовый период (2014 год) |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |  |  |
| Мероприятие: Строительство мостового перехода, автомобильных подходов к нему между населенными пунктами и вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию: Мостового перехода Автомобильного подхода вне границ населенных пунктов Автомобильного подхода в границах д.Бестоголово Автомобильного подхода в границах д.Горятино |  | п.м м м м |  |  |  | 97,2 402,98 284,94 322,05 |  |  | - | - |  |  |
| Мероприятие: Содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |  | % |  | 0 |  | 0 |  |  | 100% | 100% |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и их значениях в разрезе муниципальных образований Киришского района

| N п/п | Наименование поселения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовый период (2014 год) | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Показатель (индикатор) 1 ед.изм. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной программе

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

| № п/п | Наименование мер | Объем выпадающих доходов (увеличение обязательств) бюджета Киришского муниципального района (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Объем дополнительных доходов бюджета Киришского муниципального района за счет применения мер муниципального регулирования (тыс. руб. в ценах года утверждения муниципальной программы) | Краткое обоснование необходимости применения мер для достижения целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие: Строительство мостового перехода, автомобильных подходов к нему между населенными пунктами и вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |
| Мероприятии: Содержание дорог |  |  |  |  |
|  |  | - | - | - |

Приложение № 6

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методики расчета показателя (индикатора)

Муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Определение показателя1 | Временные характеристики2 | Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения3 | Базовые показатели | Метод сбора и индекс формы отчетности 4 | (объект) наблюдения5 | Охват совокупности6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод в эксплуатацию мостового перехода 97,2 п.м Ввод в эксплуатацию автомобильного подхода вне границ 402,98 м Ввод в эксплуатацию автомобильного подхода в границах д. Бестоголово 284,94 м Ввод в эксплуатацию автомобильного подхода в границах д. Горятино 322,05 м | п.м м м м | Введение в эксплуатацию: мостового перехода автомобильного подхода вне границ автомобильного подхода в границах д. Бестоголово автомобильного подхода в границах д. Горятино | За отчетный период | - |  | Разрешение на ввод | МКУ «УПСР» | сплошное наблюдение |
| 2. | Доля автомобильных дорог общего пользования содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | % | Показывает долю протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | ежекварта-льно | L L сод БДД содБДД ×100%  n n K общ n | L сод БДД n - протяженность участков автомобильных дорог местного значения, содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения на конец рассматриваемого периода | единовремен-ное обследование | КЖКХ | сплошное наблюдение |
|  |  |  |  |  |  | L общ - год n общая протяжен-ность дорог местного значения на конец рассматрива-емого года | единовремен-ное обследование | КЖКХ | Сплошное наблюдение |

Приложение № 7

к муниципальной программе

План реализации Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования

Киришский муниципальный район Ленинградской области»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, участник | Срок реализации |  | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского муниципального района | прочие источники |
| 1 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие: строительство Мостовой переход 97,2 п/м -Автомобильный подход вне границ 402,98 м -Автомобильный подход в границах д. Бестоголово 284,94 м -Автомобильный подход в границах д. Горятино 322,05 м | МКУ «УПСР» | 2015 | 2015 | 2015 | 94 635,96 | - | 70 000,00 | 24 635,96 | - |
| Содержание дорог | КЖКХ | 2016 | 2017 | 2016 | 500,00 | - | - | 500,00 | - |
|  |  |  |  | 2017 | 500,00 | - | - | 500,00 | - |

Приложение № 8

к муниципальной программе

Детальный план-график

финансирования Муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования Киришский муниципальный район

Ленинградской области на очередной финансовый год

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  | График финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной год реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. на очередной финансовый год | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятие: Строительство мостового перехода, автомобильных подходов к нему между населенными пунктами и вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | МКУ «УПСР» | Ввод в эксплуатацию после строительства Мостовой переход 97,2 п/м Автомобильный подход вне границ 402,98 м Автомобильный подход в границах д. Бестоголово 284,94 м Автомобильный подход в границах д. Горятино 322,05 м | 2015 | 2015 | 24 635,96 | 24 635,96 | 24 635,96 | - | - | - |
| Мероприятие: Содержание дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание дорог | КЖКХ | Содержание мостового перехода и автомобильных подходов к нему в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | 2016 | 2017 | 1 000,00 | - | - | - | - | - |